ПЛАН

по ремонту автомобильных дорог местного значения

Гришковского сельского поселения Калининского района

на 2025 год

| № п/п | Наименование населенного пункта, улицы, переулка, проезда | Протяжен-ность, км | Планируемый вид работ (асфальт, ямочное асфальтирование, подсыпка ГПС, частичная подсыпка ГПС, грейдирование) | Планируемый срок выполнения работ (месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Гришковское ул. Советская | 2000 | 1. Частичная подсыпка; 2. Грейдирование 3. Ямочный ремонт | 2 квартал – 3 квартал |
| 2 | с. Гришковское ул. Гайдара | 1325 | Ямочный ремонт | 3 квартал |
| 3 | с. Гришковское ул. Колхозная | 1140 | 1. Частичная подсыпка; 2. Грейдирование | 2 квартал |
| 4 | с. Гришковское ул. Зеленая | 2100 | Ямочный ремонт | 3 квартал |
| 5 | с. Гришковское, ул. Зеленая от дома № 16 до проезда № 2 | 0,100 | Строительство тротуара | сентябрь - октябрь |
| 6 | с. Гришковское ул. Новосельная | 847 | Грейдирование | 4 квартал |
| 7 | с. Гришковское ул. Набережная | 2000 | 1. Частичная подсыпка; 2. Грейдирование | 4 квартал |
| 8 | с. Гришковское ул. Хуторская | 638 | 1. Частичная подсыпка; 2. Грейдирование | 4 квартал |
| 9 | с. Гришковское пер. Степной | 400 | Ямочный ремонт | 3 квартал |
| 10 | с. Гришковское ул. Лиманная | 1005 | 1. Частичная подсыпка; 2. Грейдирование | июнь |
| 11 | с. Гришковское, ул. Широкая | 1580 | 1. Частичная подсыпка; 2. Грейдирование 3. Ямочный ремонт | 2 квартал – 3 квартал |
| 12 | с. Гришковское, ул. Широкая | 2500 | Грейдирование | 4 квартал |
| 13 | с. Гришковское, проезд 1 | 217 | Ямочный ремонт | 3 квартал |
| 14 | с. Гришковское, проезд 2 | 217 | Ямочный ремонт | 3 квартал |
| 15 | с. Гришковское, проезд 3 | 213 | Ямочный ремонт | 2 квартал |
| 16 | с. Гришковское, проезд 4 | 367 | 1. Частичная подсыпка; 2. Грейдирование 3. Ямочный ремонт | 2 квартал – 3 квартал |
| 17 | с. Гришковское, проезд 5 | 781 | 1. Частичная подсыпка; 2. Грейдирование | 2 квартал – 3 квартал |
| 18 | х. Северный, ул. Северная | 1500 | 1. Грейдирование | 4 квартал |
| 19 | х. Северный, ул. Южная | 3000 | 1. Грейдирование 2. Частичная подсыпка. | 4 квартал |

Глава Гришковского сельского поселения

Калининского района                                                                             Т.А. Некрасова